**Altanmøde**

15. maj 2018

til stede: Louise, Sinor, Sebastian og Karl Martin

**Opdatering**

Velkommen til Sinor

På sidste generalforsamling blev en vejledende håndsoprækning udført ifm ønsket om altan.

Her stemte 3 i mod ved 24 tilstedeværende.

Stemningen har også ændret sig i bestyrelsen hvor altanerne nu er på dagsordenen og opbakningen 100%. Der er afsat 20-25.000 ,- til forberedelsesprocessen indtil videre. Bestyrelsen forventer at blive opdateret på næste møde d. 25 juni.

**Karl Martins overdragelse af viden**

Karl Martin som tidligere har forsøgt at få altanprojektet igennem bidrog med værdifuld viden (bla. at fransk altan ud mod gaden godt kan lade sig gøre) og vil gerne fremadrettet bistå arbejdet på sidelinjen.

Der er på baggrund af den viden udarbejdet en tidplan for projekt og der opfordredes til at vi fremadrettet laver arbejdsmøder og uddelegerer arbejdet i mellem os. Se tidlinje for oversigt over gøremål og proces.

**Finansieringsmodel**

Det blev besluttet at gå for en model hvor andelsboligforeningen står for financieringen af altaner og ikke den enkelte andelshaver. Med afsæt i Michaels Input (ref. mail) og problematikken omkring evt. asymmetri i opsætning ud mod gaden, synes det mest fornuftigt at gå den vej. For uddybning af begrundelsen for denne model, se evt. den artikel som Sinor har lagt op.

Der vil blive udarbejdet en finansieringsmodel af administrator, så snart vi har en samlet pris for projektet.

**Dropbox**

Sinor inviterer alle medlemmer af altanudvalget til en ”altan dropbox”, hvor alle fremadrettet bedes lægge materiale op. Således kan alle følge med i processen, samtidig med at materialet bliver samlet et sted.

**Actionspoints som skal være klar til næste møde**

tage billeder af facaderne *SInor*

hente tegninger *Louise*

Hente materiale fra AB Strandbo 2 *Sebastian*

Indhente tilbudsskabelon fra Karl *Sebastian*

Oprette dropbox *Sinor*

**Næste møde (som bliver et arbejsmøde)**

bliver den 4 juni. Kl 19.30-21.30 (indtil videre hos Sinor)

Dagsorden hertil følger