**Valg af altan firmaer som kontaktes mhp. indhentning af tilbud**

* Altana
* Balco

**Mail til altanfirma**

I sammenhold med tidligere udsendte mail og skabelon fra Karl Martin

Der ønskes 2 samlede priser på altaner for samtlige lejligheder mod gaden og gården.

* 60 altaner mod gaden ca. 1300 x 3810 fra 1.-5. sal
* Mellem 30-60 altaner mod gården ca. 1300 x 4350 fra 1.-5. sal
* 12 spanske altaner mod gården for stueetagen svarende til 3 vinduespartier
* 12 franske altaner mod gaden for stueetagen svarende til 3 vinduespartier

Altanerne skal være af modellen tilsvarende til dem i strandbo 2, og endvidere ønskes informationer omkring:

* Tidshorisont
* Garantiperiode
* Vedligeholdelsesomkostninger og ansvar
* Vejledning omkring forsikring
* Byggetilladelse hos kommunen
* Efterarbejde med restaurering af åbning
* Mulighed for café dør
* CE-mærket stål
* Visualisering (lysindfald med døgnvariation og grafik)

**Uddelegering af opgaver**

* Udarbejdelse af flyer (Sinor står udkastet, som sendes rundt til revision)
* Tilbud indhentes og der laves en finansieringsmodel i samarbejde med Kim Hansen (Sebastian)
* Forhåndsdialogsmøde (Sebastian og en anden – Sebastian sender en mail ud når der forelægger en dato)

**Proces indtil næste møde**

Sebastian indhenter tilbud. Et tilfældigt tilbud præsenteres for Kim Hansen, som laver en finansieringsmodel:  
  
- Optagelse af lån m. andelsforening i pant  
- Skal være fastforrentet  
- Der skal udarbejdes en finansieringsmodel over kommende ydelser pr. år hvor lånet afdrages over 30 år  
- Andelshavere mister rentefradrag men slipper fra at långodkendes og det vil ”kun” føre til en minimal stigning i andelsydelse

Tilbud og finansieringsmodel præsenteres på bestyrelsesmødet den 26. juni, hvor bestyrelsen kan afgiver råd og indsigelser.

**Til næste møde**

* Resumé af bestyrelsesmøde
* Resumé af forhåndsdialog med kommunen
* Gennemgåelse af udkast til flyer
* Gennemgåelse af finansieringsmodel og valg af tilbud
* Stillingstagen til rådgiver
* Evt.?